**Validando Sprint 3**

**“Página de Votación”**

***[PV]***

***Fecha: [27/10/2024]***

**Tabla de contenido**

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc34001644)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_Toc34001645)

[Gráfico de avance del sprint 3. 4](#_Toc34001646)

[Pila del producto actualizada. 4](#_Toc34001647)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| 1.0 | 27/10/2024 | Registro del Sprint 3 | Rodrigo Cancino |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Página de Votación |
| Fecha de Inicio | 26/08/2024 |
| Fecha de Término | 15/11/2024 |
| Patrocinador principal | Asuntos Estudiantiles |
| Docente | Carlos Correa |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **20.676.246-2** | **Rodrigo Cancino** | **ro.cancino@duocuc.cl** |
| **20.562.281-0** | **Christopher Acevedo** | **ch.acevedo@duocuc.cl** |
| **20.603.622-2** | **Ángel Meza** | **ag.meza@duocuc.cl** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** | **Responsable** | **Horas realizadas por día** | **Estado** |
| **(P/T)** |
|  | Desarrollo Vista de Consejeros | 8 | CA – AM | 2 | P |
|  | Desarrollo Documentación del Proyecto | 8 | RC | 2 | P |
|  | Consejero - Desarrollo Funcionalidad Participar en Votación | 14 | RC – CA – AM | 2 | P |
|  | A.E - Carga de Votos en Tabla de Análisis | 10 | RC – AM | 2 | P |
|  | Consejero - Desarrollo Notificación de Resultados | 10 | CA | 2 | P |
|  | Consejero - Desarrollo Vista Historial de Participación | 10 | RC – CA – AM | 2 | P |
|  | Pruebas de Seguridad Sprint 3 | 8 | AM | 2 | P |
|  | Prueba de Funcionalidad Sprint 3 | 8 | CA | 2 | P |
|  | Documentación Final | 8 | RC | 2 | P |
|  | Documento Informe Final de Proyecto APT Fase 2 | 6 | RC – CA – AM | 2 | P |
|  | Retrospective del Sprint 3 | 2 | RC – CA – AM | 2 | P |

# Gráfico de avance del sprint 3.

|  |
| --- |
|  |

# Pila del producto actualizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |